*Отчет за 2024г. о реализации и оценка эффективности муниципальной программы "Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большегривского городского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области на 2021-2025 года"*

Цели и задачи Программы определяются целями и задачами, регламентированными следующими законодательными и нормативно-правовыми актами по развитию систем коммунальной инфраструктуры Большегривского городского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области:

-Федеральным законом от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»;

-Жилищным кодексом Российской Федерации.

Целью Программы является строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов тепло-, газо-, водо- и электроснабжения, переработки и утилизации твердых бытовых отходов.

**Задачи Программы:**

-повышение эффективности функционирования коммунальных систем;

-развитие системы коммунальной инфраструктуры Большегривского городского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области, отвечающего современным требованиям его социально- экономического развития;

-определение существующих условий и технико-экономических параметров, подлежащих включению в технические задания на разработку инвестиционных программ организаций коммунального комплекса;

-повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых потребителям на территории Большегривского городского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области;

-улучшение экономической ситуации на территории Большегривского городского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области, путем сокращения негативных факторов в процессе эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры за счет ее совершенствования;

-обеспечение планового и опережающего инженерного обеспечения земельных участков под жилищное и промышленное строительство;

-обеспечение условий и предпосылок для формирования тарифной политики, обеспечивающей создание экономической основы для развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Большегривского городского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области;

-определение источников средств для развития систем коммунальной инфраструктуры Большегривского городского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области в интересах жилищного и промышленного строительства;

-привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс;

-проведение экспертизы деятельности организаций коммунального комплекса с целью выявления и ликвидации нерациональных и необоснованных затрат, включаемых в тарифы на соответствующие услуги;

**Финансовое обеспечение Программы за 2024 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Источник инвестирования | 2024 г. |
| Областной бюджет | 0 |
| Местный бюджет | 0 |
| ИТОГО | 0 |

**Оценка эффективности муниципальной программы за 2024г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование | Год реализации | Исполнители | % |
|  | Теплоснабжение | |  |  |
|  |  | 2024 г. | Администрация  Большегривского городского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области | 100 |
| 1. | Текущий ремонт котельной согласно планов. |
| 2. | Ремонт и замена теплосетей согласно планов. | 100 |
|  |  |  |
|  | Водоснабжение | |  |  |
| 3. | Благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений; | 2024 г. | Администрация  Большегривского городского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области | 100 |
| 4. | Текущий ремонт объектов водоснабжения согласно планов. | 100 |
|  | Электроснабжение | |  |  |
| 5. | Оснащение приборами учета; |  | Администрация | 100 |
| 6. | Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. | 2024 г. | Большегривского городского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области | 100 |
| Организация сбора и вывоза ТБО | | | |  |
| 7. | Улучшение санитарного экологического состояния территорий городского поселения; | 2024 г. | Администрация  Большегривского городского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области | 100 |
| Дорожная деятельность | | | | |
| 8. | Ремонт дорожных знаков в местах пешеходного перехода вблизи школы по ул. Ленина, ремонт автомобильной дороги по пер. Школьный (от ул. Мира протяженностью 470 м) | 2024 г. | Администрация  Большегривского городского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области | 100 |
|  | Итого по всем мероприятиям: | | | 100 |

Процент исполнения Программы за 2024 г. составляет 100%.

Денежные средства на финансирование программных мероприятий муниципальной программы «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Большегривского городского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области на 2021-2025 года» в бюджете Большегривского городского поселения Нововаршавского муниципального района Омской области на 2024 г. предусматривались.

**Вывод:** Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы за

2024 г. достигнуты.

При утверждении и рассмотрении проекта бюджета на очередной финансовый год будут внесены необходимые изменения в объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации данной муниципальной программы.